SPRINT RETROSPECTIVE 16/10/2020

**Positivas:**

Buena conformación de grupo, siempre había alguien disponible para ayudarte con los problemas que pudieran ir surgiendo, además de guiarte en las tecnologías nuevas en el caso de los integrantes que ya tenían algo de experiencia con el framework utilizado (React).

**Negativas:**

Tuvimos problemas con ramas en git y cuando había que hacer push a la remota nos perdimos un poco al principio, utilizamos ramas intermedias por user story, para luego mergear en la rama de desarrollo del sprint, aunque luego supimos llevar a cabo lo planteado en un principio.

Nos faltó realizar la User Story de Java ya que tuvimos complicaciones para levantar el proyecto, algunos tuvimos problemas con Android Studio y otros con el consumo de recursos.

**Cambios:**

A partir del próximo sprint, la dinámica de trabajo va a ser distinta. El grupo va a ser dividido en grupos de 2 participantes (uno de tres), los cuales van a tener un horario diario pactado para conectarse a discord y ahí solucionar inconvenientes que surjan en la programación. Las reuniones de equipo general van a ser cada dos días, ahí se va a informar el status de cada grupo y comunicar si necesitan algún tipo de ayuda.